ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Град: Плевен
Дата: 24 юни 2026 г.

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен модернизира онкологичната си инфраструктура с над 1.3 млн. евро от Европейския съюз

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД навлиза във финалната фаза по изпълнението на стратегическия здравен проект: „Изграждане на бункер за функциониране на втори Линеен ускорител в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, град Плевен“ в изпълнение на Договор за финансиране с Министерството на здравеопазването № BG-RRP-12.016-0005-C01/13-215/23.03.2026 година и е изцяло финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейската комисия (NextGenerationEU).

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 1 356 217.13 евро, а крайният срок за приключване на всички дейности е 30.06.2026 г. Изпълнител на строително-монтажни дейности е ДЗЗД „Медиком“, град София.

Проектът отчита изключително висок физически прогрес. Напълно завършени са:

- Всички дейности по част „Архитектура и строителство“ вътре в бункера;

- Сградните инсталации (електрически мрежи, отопление, вентилация, климатизация и ВиК);

- Топлоизолацията на външните стени и хидроизолацията на покривната конструкция.

Изграждането на този специализиран бункер е фундаменталната първа стъпка към осигуряването на съвременна материална база за инсталирането на втори Линеен ускорител. С реализацията на тази държавна инфраструктура болницата ще гарантира 100% непрекъсваемост на лечебния процес. Пациентите от Плевен и цяла Северна България вече няма да бъдат засягани от спирания за техническа профилактика на досегашния апарат, което е от критично значение за успеха на техните онкологични терапии“.

Предстоящите финални стъпки до края на месеца включват довършителни интериорни работи, след което обектът ще бъде напълно готов за функциониране на новата високоспециализирана медицинска апаратура.

За контакти и допълнителна информация:
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 8 А
Ръководител проект:Полина Василева-Тодорова

e-mail:umbal_akreditaciq@abv.bg

Телефон:064/886319